# 學旅營運處多站點智慧排班與勞基法合規審查系統

# 開發專案最終企劃案 (V2.2 增補定案版)

- 專案版本：V2.3 完工前維運增補版

- 定案日期：2026-09-09

- 適用單位：學旅營運處現場各站點與自營專櫃

- 資料參照來源：2026年學旅班表

## 一、 專案核心定位與目標

本系統旨在為學旅營運處打造一套維持「零主機維護成本（$0 Serverless）」、以 Google Workspace（Google Sheets + Google Apps Script）為核心，結合確定性啟發式演算法與 Google Gemini 語意平衡的內部排班管理與勞基法合規審查系統。

核心目標包含：

- 100% 勞動基準法合規：徹底杜絕連續出勤超過 6 天（常態工時模式）及輪班間隔不足 11 小時等違法風險，並納入跨月滑動視窗審查。

- 排班作業效率提升 80% 以上：由過去耗時數小時的手工協調，縮短至由演算法秒級產生種子矩陣、AI 語意調優後由主管 15~30 分鐘內確認微調。

- 換班與稽核 100% 留痕：換班即時預檢站點最低人數與獨立顧站資格，歷程寫入不可抹滅之稽核軌跡。

## 二、 核心決策裁定清單 (Executive Decisions Sign-off)

本企劃案已整合下列 5 項由主管確認定案之業務與技術規格：

- 工時法規體制：雙軌動態切換（預設常態工時 7 休 1）

  - 系統預設採用「常態工時（7 休 1）」，連續工作日上限為 6 天。

  - 管理平台與前端排班介面提供切換選單，支援切換為《勞動基準法》第 30-1 條「四週變形工時（2 週 2 例、4 週 4 例 4 休）」。

  - 前端頂部常駐顯示當前生效模式之醒目徽章標籤。

- 劃休機制：志願序填寫與衝突透明化分流制

  - 同仁於截止日前填寫休假志願（優先/備選志願），無秒殺搶單壓力。

  - 衝突透視面板：在超出單日休假上限的日期，主管介面清晰呈現同時選休同仁名單與志願序。

  - 決策透明化：系統分流演算法附帶白話調和理由（例如考量上月週末出勤平衡），主管享有最終手動覆寫確認權限。

- 個人行事曆落地：標準 .ics 檔案安全匯出

  - 採 RFC 5545 標準 .ics 檔案供同仁一鍵加入手機日曆，事件包含出勤時段、站點名稱與提前 1 小時提醒。

  - 嚴格資安隔離：API 依 Session Token 校驗身分，同仁僅能下載本人班表，嚴格禁止下載或存取他人 .ics 資料流。

- 排班演算法：雙階混合排班引擎

  - 採「GAS 啟發式貪婪演算法生成硬約束種子（5秒） → Gemini 3 Flash 語意調優（15秒） → 確定性代碼檢核」三段管線，總耗時小於 45 秒，避免純 AI 幻覺與 GAS 6 分鐘超時。

- 營運主檔：實務客製 9 大站點與 4 大班別

- 站點人力門檻與支援覆蓋：三級警示機制

- 平假日營業時間差異與 C 班打烊控管

  - 平日 (10:00-18:00) 閉館收尾早，系統預設禁用/限制 C 班 (10:30-19:30)；假日與國定連假 (10:00-19:00) 閉館收尾至 19:30，系統強制各營業站點配置 C 班專責打烊。

- +N 加班語法解析與勞基法四重剛性檢核

- 站點組長主管指派輪調與二階核決授權機制

- 高階主管自主排班與規則豁免機制 (Executive Self-Scheduling Tier)

  - 權責解耦與規則豁免：高階主管（處長、店長、一級高管等）之出勤排定不歸組長或中階主管管轄，全面排除於一般現場同仁之規則設定之外。豁免每月自選休上限（4天）、週末上限（1天）及 Daily_Quotas 單日休假人數限制；高管之休假不佔用現場同仁配額，亦不進入劃休衝突分流調和演算法。

  - 排班引擎解耦：GAS 確定性貪婪種子演算法與 Gemini 3 Flash 在預排各營業站點人力時完全略過高階主管，不擅自指定站點班別，保留時段留白。

  - 最終自主填入：在現場同仁班表由演算法排定並經組長初審後，於全案終審定稿前由高階主管在大排班表中直接自主填入當月實際排班（行政、巡檢、會議等），完成全月班表定稿。

  - 人事解耦：組長權限非綁定同仁主屬，而是由營運處高階主管在 Stations 表動態指派 leader_emp_id，組長輪調僅需變更站點指派工號，不更動同仁人事主檔。

  - 跨站支援調度：組長排班候選名冊自動動態撈取「主屬為該站點 或 支援清單 (supported_stations) 涵蓋該站點」之所有在勤人員，徹底解決跨組支援人力配屬調度問題。

  - 二階核決管線：日常換班由組長初審（確認本站不缺工），跨組調度與全月定稿由最高營運處主管（店長/營運長）終審仲裁與一鍵發布。

  - 支援事先預排與事後補登，系統自動執行：(1) 單日總工時 &lt;= 12h (勞基法 32 條)、(2) 單月加班總時數 &lt;= 46h (預警 40h)、(3) 連續工作滿 4h 排入 30m 休息 (勞基法 35 條)、(4) 加班後退班時間至次日上班需 &gt;= 11h (勞基法 34 條)。

  - 確立三級判定邏輯：綠燈（正常值勤）、黃燈（異常提示：機動支援覆蓋，0專責但有在勤同仁可兼顧，非致命阻擋）、紅燈（嚴重空窗：無人支援，強制阻擋定稿），兼顧現場調度彈性與防開天窗安全。

- 特休週年制自動試算與補休小時制年度結算機制 (Annual & Comp Leave Management)

  - 特休假採單一週年制：以同仁到職日 (hire_date) 為基準日，自動依勞基法第 38 條年資階梯動態計算特休總天數與有效期限，天數全數為整數，徹底杜絕歷年制產生之小數點爭議。系統提供同仁手機端查閱與主管排班即時額度防呆。

  - 補休時數以小時精細化管理：因應排班現場需求，補休請休支援以「小時 (1~8小時)」為單位請假或搭配排班短班 (如 D 班 6h + 補休 2h)。

  - 補休時數 12/31 年度重置與結算發薪：補休週期為每年 1/1 ~ 12/31，年度終了 (12/31) 未休完之剩餘補休時數，系統自動產出結算清冊送人資依勞基法第 32-1 條規定折發加班費工資，不予展延；次年 1/1 補休帳戶自動歸零重置。

  - 確立包含 ST_Gagoo 之 9 大核心站點與 4 大標準出勤班別，並導入 8 碼時段簡寫。

## 三、 營運主檔規格定義 (Master Data)

### 1. 九大營運站點主檔 (Stations)

| 站點代號 | 站點名稱 | 指派組長 (leader_emp_id) | 平日最低人數 | 假日最低人數 | 須含 can_solo | 說明與職責 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ST_ADMIN | 營運處(支援) | 林慶忠 (B111014) | 1 人 | 2 人 | 是 (true) | 樓面管理、巡檢與機動支援 |
| ST_SERVICE | 服務台 | 李俐旻 | 2 人 | 4 人 | 是 (true) | 票務收銀與 DIY 教學 |
| ST_EXPERIENCE | 極限組 | 吳泓邑 | 1 人 | 2 人 | 是 (true) | 體驗設施安全檢查 |
| ST_MSS | MSS | 陳哲胤 | 2 人 | 4 人 | 是 (true) | 櫃位商品銷售與收銀 |
| ST_MAIN_SHOP | 本鋪 | 柯又溱 | 2 人 | 3 人 | 是 (true) | 商品陳列與銷售結帳 |
| ST_SUB_SHOP | 小鋪 | 陳凱婷 | 1 人 | 2 人 | 是 (true) | 商品推廣與現場服務 |
| ST_CLEAN | 清潔 | 林美鳳 | 2 人 | 3 人 | 否 (false) | 環境消毒維護 |
| ST_DINING | 餐飲 | 王鳳珠 | 1 人 | 2 人 | 是 (true) | 出餐與點餐收銀 |
| ST_Gagoo | Gagoo | 曾月薇 (B113106) | 1 人 | 2 人 | 是 (true) | 家具解說與體驗導引 |

註：跨站支援動態候選人演算法規則 - 系統自動彙整主屬該站及支援清單 (supported_stations) 包含該站之成員，作為組長排班調度之可選名冊。

### 2. 站點出勤三級警示檢核規格 (Threshold Alerts)

詳細定義三級燈號之判定條件、UI 呈現方式與系統行為：

- 綠燈 (🟢) 正常：專責人數 >= min_staff 且滿足 can_solo。系統正常放行。

- 黃燈 (🟡) 機動支援：專責人數 < min_staff（如平日 0 人），但當日全館在勤人員中，有同仁之 supported_stations 涵蓋該站且具 can_solo 資格。UI 顯示黃色徽章並附帶「機動支援人選白話提示」，主管確認後可正常定稿。

- 紅燈 (🔴) 嚴重空窗：專責人數 < min_staff，且當日全館在勤人員完全無人具備該站支援資格（或無 can_solo）。UI 標紅警告，系統強制阻擋定稿發布，必須補位或調度後方可解鎖。

### 2. 四大出勤班別與時段編碼 (Shift Types)

| 班別代碼 | 班別名稱 | 出勤時段 (Punch Time) | 休息時間 | 8 碼簡寫代碼 | 單日工時 | 備註說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 早班 | 08:30 ~ 17:30 | 1 小時 | 08317310 | 8 小時 | 開門營運、常態行政與環境準備 |
| B | 中早班 | 10:00 ~ 19:00 | 1 小時 | 10019010 | 8 小時 | 尖峰人流主班別 |
| C | 中晚班 | 10:30 ~ 19:30 | 1 小時 | 10319310 | 8 小時 | 晚間收尾與打烊交接 |
| D | 專櫃/短班 | 09:30 ~ 16:30 | 1 小時 | 09316310 | 6 小時 | 專櫃彈性短班 |
| OFF | 例休 / 休息日 | — | — | — | 0 小時 | 包含「例」、「休」、「國」 |

- 輪班間隔檢驗：全店最晚下班班別為 C 班（19:30），次日最早起班班別為 A 班（08:30），班距為 13 小時，符合勞基法第 34 條「輪班間隔需達 11 小時以上」之硬約束。

### 3. 同仁編制與主屬資格 (Employees)

對接現有班表名冊：

- 角色權限三級體系：擴充為一般同仁 (Staff)、站點組長 (Leader) 及營運高階主管 (Manager)，落實權責分立。

- 排班體體系雙軌分流

  - 引入 is_self_scheduled 布林值欄位（TRUE / FALSE）。

  - 一般現場同仁（Staff）與站點組長（Leader）設為 FALSE，遵循排班規則與站點門檻約束；

  - 營運高階主管（Manager / Executive，如林慶忠 B111014 等高管）設為 TRUE，享有規則豁免與最終自主填寫權。

- 正職同仁（B 開頭工號）：如林慶忠 (B111014)、張舒扉 (B113089)、林錦達 (B115042)、劉宗哲 (B114081)、白慧真 (B113028)、陳鵬宇 (B111155) 等，預設具備獨立顧站（can_solo = true），依專業設定支援站點清單。

- 兼職人員（A 開頭工號）與志工：如陳盈如、林筠蓁、陳冠妤、顧芷璇等，依約定班別出勤，支援各站點尖峰時段。曾月薇 (B113106)、林家萱 (B115082)、王雅惠(PT)、吳梅枝(PT) 主屬站點設定為 ST_Gagoo，並支援 ST_MSS。

## 四、 核心業務全流程 (End-to-End Workflow)

- 第一階段：期初規則設定

  - 主管選定目標月份，系統自動依當月法定紅字帶入應休假天數（如 9 月休 10 天）。

  - 設定個人劃休上限（如 4 天，含週末上限 1 天）及全月常態單日休假上限。

  - 針對特定檔期或活動日覆蓋 Daily_Quotas（如全店盤點日設名額為 0 人，全員禁休）。

- 第二階段：同仁劃休與衝突分流

  - 同仁手機端選取意願日期並指定志願序（第 1 志願、第 2 志願）。登記假別擴充支援特休 (Annual) 與補休 (Comp_Time，小時制)，主管審核時即時比對個人週年特休餘額與補休存摺時數。

  - 截止收單後，系統啟動衝突分流檢測；超出名額時，依過往週末休假平衡指標推薦核准名單。系統自動排除 is_self_scheduled = TRUE 之高管人員，不佔用單日 quota。

  - 主管端展開「劃休衝突透視面板」，檢視衝突人員名單與系統調和理由，並可手動覆寫。

- 第三階段：雙階混合排班與滑動合規審查

  - GAS 貪婪種子（排除高管）與組長初審：讀取歷史數據填入基本骨架後，由各站點組長執行組內調配初審，確認本站人力滿足門檻。

  - Gemini 3 Flash 語意微調：針對連續上班疲勞度、站點輪調豐富度與出勤公平性進行微調。

  - Gemini 3 Flash 語意微調

  - 高階主管最終自主填入：高階主管於大排班表中自主填入行政與會議行程。

  - 主管終審與一鍵發布：高階主管針對跨組衝突、疲勞平衡進行終審仲裁，確認合規後一鍵發布全月定稿。

- 第四階段：定稿公告與落地

  - 主管點擊定稿鎖定，後端自動產出全店美化版 Google Sheets。

  - 同仁端開放個人專屬 .ics 行事曆下載，直接匯入手機行事曆。

- 第五階段：日常調班與稽核歷程

  - 同仁線上發起申請，系統執行合規預檢，經由「組長初審（確認站點覆蓋） → 高階主管終審（完成覆蓋）」完成二階簽核流程。

  - 主管線上審核核准後覆蓋班表，異動前後完整寫入不可抹滅之 Audit_Logs。

## 五、 Google Sheets 資料表結構設計 (7+1 核心表)

- Employees：emp_id, name, role, pin_hash, salt, primary_station, supported_stations, can_solo, is_self_scheduled, failed_attempts, lock_until, status

- Stations：station_id, station_name, leader_emp_id, min_staff_weekday, min_staff_weekend, requires_solo_staff, is_active

- Monthly_Rules：rule_id, target_year_month, work_hour_model, max_preferred_days, max_weekend_days, default_daily_quota, selection_deadline, is_selection_open, max_overtime_hours, overtime_warning_threshold

- Daily_Quotas：quota_id, date, max_leave_quota, tag, updated_by, operating_hours, is_c_shift_allowed

- Leave_Requests：request_id, emp_id, date, preference_priority, leave_type, status

- Schedules：schedule_id, date, emp_id, station_id, shift_type, regular_hours, overtime_hours, total_hours, actual_end_time, is_support, is_locked

- Audit_Logs：log_id, timestamp, action_type, operator_id, status (含初審/終審標記), notes

- Month_Borders (快取輔助表)：border_id, year_month, emp_id, last_7_days_shifts, consecutive_work_days_at_end, last_day_end_time

- 9. Comp_Time_Ledger (補休時數存摺紀錄表)：emp_id, year, earned_hours, used_hours, balance_hours, last_updated，完全與既有 8 張表實體解耦，維持既有資料庫穩定。

## 六、 資安與架構防護準則

- 資料本體私有化：Google Sheet 維持私人權限，前端代碼僅能透過 GAS Web App (JSON-RPC) 存取，杜絕資料直曝。

- 無明文密碼：採用 SHA-256 加鹽雜湊存儲 PIN 碼；登入成功後核發隨機 UUID Session Token（時效 2 小時），寫入 GAS CacheService。

- 個人行事曆嚴格授權：行事曆匯出 API 強制驗證 Session Token，同仁僅能取得自身排班事件，禁止越權讀取他人資料。

- 腳本綁定交付：後端 GAS 採 Container-bound Script 建立於試算表內，試算表移轉時程式碼與金鑰設定自動一體交接。

## 七、 四週實施里程碑 (Milestones)

- 第 1 週（底層與資安）：Google Sheets 7+1 表範本建置（含 9 大站點定義）、GAS JSON-RPC 路由、PIN 加鹽雜湊驗證與 GitHub Pages React 登入整合。

- 第 2 週（規則與劃休）：月份規則設定、同仁手機端志願序劃休、衝突透視面板與前台工時模式切換徽章。

- 第 3 週（排班與合規）：GAS 貪婪種子演算法、Gemini 3 Flash 語意微調、跨月滑動視窗合規檢核。

- 第 4 週（落地與調班）：個人 .ics 安全下載、全店美化版試算表自動產生、調班預檢與 Audit_Logs 稽核。

## 核心決策 12：計時人員 (PT) 雙軌報班與候選池排班機制

- 人員屬性雙軌分流：

  - 正職同仁（工號 B 開頭）：採「自選排休制（Preferred OFF）」，全月扣除法定休假後，自選 4 天休假，其餘天數由演算法排滿出勤。

  - 計時兼職同仁（工號 A 開頭，如陳盈如 PT、林筠蓁 PT 等）：採「可出勤意向登記（報班制）」，支援「正向登記可上班日（Available_Work）」與「反向登記不可排班日（Unavailable_Off）」雙模式，並可設定每月約定出勤天數上限（如 10 天）。

- 候選池彈性派工原則：

  - 計時人員勾選之日期為「支援候選池」性質，非保證上班。正職人力充足時可不排班；正職人力不足時，演算法僅在 PT 允許出勤的日期優先補足站點最低門檻，絕不強塞滿班。

## 核心決策 13：全體同仁實勤工時覆核、正職特休/補休雙存摺與 PT 總工時計算體系

- 1. 班別與休息時間規範：

  - 標準班別（含 A/B/C/D 班，其中 D 班為 09:30-18:30）在館時間均為 9 小時，扣除 1 小時休息時間，實計工時為 8.0 小時。

- 2. 預排班表與實勤覆核分離機制：

  - 班表預排工時記錄於 Schedules.work_hours。

  - 現場若有提早下班、延長支援或加班，由營運主管於後台覆核實際時數，記錄於 Schedules.actual_hours 與 Schedules.actual_notes，並自動觸發不可抹滅之 Audit_Logs（動作類型：HOURS_OVERRIDE）。

- 3. 正職人員法定特休與補休雙存摺：

  - 法定特休存摺 (週年制天數)：依真實到職日按週年制整數天數核發，外加於當月法定例休之上，假別完全獨立，絕不扣減當月例休。若排定特休當日銷假出勤，原特休照扣，出勤時數轉入補休存摺。週年到期未休畢者依法折發工資。

  - 彈性補休存摺 (小時計)：平日超額加班、假日出勤或特休銷假出勤之時數，經主管核可後全額轉入個人補休存摺，次月 1 號解凍為可用時數，可於排班時以小時請休；每年 12 月 31 日年度結清折發現金工資。

- 4. PT 計時人員自助工時存摺：

  - 依每日預排與主管實勤覆核累計總工時，供計時同仁手機端即時對帳，作為發放時薪依據。

## 核心決策 14：系統人員組織名冊 100% 動態直連

- 徹底廢除前端靜態死碼名冊：

  - 前端完全移除 MOCK_STAFF_LIST 靜態陣列，開頁自動透過後端 API (get_staff_list) 即時直連 Employees 與 Stations 資料表。

  - 人員調職、換組、離退職或組長輪調時，主管於試算表更動後全系統即時生效，前端零程式碼維護成本。

## 核心決策 15：全年度國定假日專案調移計畫（120天完全平帳）與節日原生日到職檢核機制

- 政策背景與母檔確立：

  - 依據學旅營運處核定之《2026 行事曆各月休假天數》（全年公司 120 天 ＝ 學旅 120 天），全館國定假日調移採「全年度專案借還」體系，總調移偏移量累計為 0 天平帳。

  - 官方調移分布：2 月（少休 5 天，補於 3 月 +2、6 月 +1、11 月 +2）、8 月（少休 1 天，補於 12 月 +1）、10 月（少休 1 天，補於 12 月 +1）。9 月份為常態 10 天無調移。

- 節日原生日與到職日防呆檢核：

  - 任何調移專案均綁定「節日原生日」（如中秋 9/25、春節除夕 2/16 等）。

  - 若員工到職日晚於節日原生日（hire_date > holiday_date），系統自動判定該員未參與該檔期出勤，還假月份（如 11 月）自動維持常態，絕不補給假日，防止新人白放假。

  - 舊同仁有借有還，存摺餘額借還為 -1 者方得於還假月沖銷補 +1。

## 核心決策 16：離職銷假模式（Departure Clearance Mode）與 P3 引擎排班精度保障

- 免除薪資計算之純排班銷假體制：

  - 系統不涉入薪資折現計算，當同仁預定離職時，主管可在名冊指定「預定離職生效日」（resignation_date）並啟動銷假模式。

- 假期庫存一鍵合算吸收：

  - 系統自動執行合算公式：離職月排休總天數 ＝ 在職天數應休 ＋ 剩餘法定特休 ＋ 調移少休欠假 ＋ 補休時數折算天數（每 8 小時折 1 天）。主管覆核確認排休天數。

- P3 排班引擎雙重保障鐵律：

  - 離職後絕對真空：離職生效日後之日期，系統強制鎖死為 TERM_OFF（排定工時 0，不可指派站點），完全自當日館內人力產能排除。

  - 離職前優先銷假：離職前之核定排休天數在種子排班階段直接釘死為 OFF（可同仁自選或指定連續休至離職）。

  - 站點人力精準補位：空缺出之站點最低人力缺額，自動由在職同仁輪值或自計時同仁 (PT) 候選池中精準補位，現場運作 100% 穩定合規。

## 八、 V2.2 增補條款：實裝業務規則與 GAS 原生線上發布交接體制

### 1. 二階核決體制去職稱化 (Role-Agnostic Two-Tier Approval Hierarchy)

- 全面移除僵化職稱：徹底廢除「組長初審」、「高管終審」等固定職級用詞，系統與介面統一標準化標記為「初審 (First Review)」與「最終審核 (Final Approval)」。

- 動態名冊篩選四層級：審核人員視窗與名冊篩選維持同組 (Same Station)、跨組 (Cross Station)、審核 (Reviewer Tier) 與全體 (All Staff) 四層級，落實權責與職務動態解耦。

### 2. 計時人員 (PT) 尖峰管制日報班與不排班柔性互動 (PT Peak Day Scheduling & Soft Interaction)

- 全館大檔重點日「可上班日（AVAILABLE）」正向登記：針對原全店禁休日（Daily Quota = 0 之大檔檔期），全面開放計時兼職同仁登記可上班日，系統介面以醒目「✨歡迎支援」標籤鼓勵兼職同仁主動出勤報班。

- 登記「不排班日（UNAVAILABLE）」柔性引導：兼職同仁若於管制日登記不排班，系統廢除生硬報警與剛性禁止，改以柔性引導與二次確認對話框（提示「該日為營運尖峰，確認無法出勤？」），兼顧人性化互動與排班即時掌握。

### 3. 假別與工時三存摺規範（落實不涉及薪資計算原則） (Three-Ledger Leave & Working Hours Policy)

- 4.4.2-A 法定特休存摺 (Annual Leave Ledger)：採嚴格到職日週年制，系統自動動態重審核發。同仁須於當期週年日前休畢，明確規範不累進遞延至隔年到職日後；特休剩餘天數 <= 0 天時，前端與後端啟動剛性阻擋，禁止超額申請特休。

- 4.4.2-B 可用補休存摺 (Compensatory Time Ledger)：實勤覆核延時出勤全額入帳；明確提示於每年 12 月 31 日歸零重計，且本系統純負責排班工時與出勤平帳，絕不涉及任何薪資折現計算；可用時數 <= 0 小時啟動剛性阻擋；內建動態時間閘門（Year-Gate），跨年自動進行時數截斷保護。

- 4.4.2-C 年度調移存摺 (Annual Holiday Transfer Ledger)：落實 2026 全年 120 天平帳原則，針對全年度國定假日專案調移進行跨月平帳精準追蹤，防範離職或新進人員調移偏差。

### 4. 離職銷假（TERM_OFF）主管授權機制 (Departure Clearance Authorization)

- 排休限制完全豁免：離職同仁確定當月，其已調移未休假、補休、例休與特休等所有剩餘休假，得完全豁免「每月 4 天自選休上限」與「週末 1 天上限」等常態排休規則，允許無限制自由排定休假。

- 主管授權生效：離職銷假排定需經主管於系統中明確核定授權，生效後離職日後自動鎖死為 TERM_OFF 絕對真空狀態，並由系統精準計算缺額補位。

### 5. 不可抹滅之 Audit_Logs 前後雙快照與歷史回滾引擎 (Audit Logs Dual Snapshot & Rollback Engine)

- 高保真前後快照留痕：每一次班表異動（調班、換班、工時微調、手動覆寫），系統均強制記錄操作者工號、精確時間戳、異動前完整 JSON 快照與異動後完整 JSON 快照。

- 一鍵歷史回滾能力：後端內建 rollbackScheduleFromAudit(logId) 主管專用還原引擎，當發生誤操作或異常調動時，主管得隨時一鍵將排班矩陣安全回復至指定歷史快照點。

### 6. 主管端實勤微調面板 (Supervisor Actual Hours Override Panel)

- 現場即時動態校正：主管後台提供線上微調當日實勤時數專用面板，覆核結果直接寫入 Schedules 資料表之欄位 I (actual_hours) 與欄位 J (actual_notes)。

- 即時連動全月累積總工時：微調後系統自動即時重算並同步更新該員全月累積總工時，為現場突發延時支援、早退或公出提供即時校準通道。

### 7. 全系統以 Google Apps Script 原生 Web App 線上發布與 Workspace 零配置交接維運體制 (GAS-Native Turnkey Deployment & Handover)

- 全面揚棄 GitHub 託管模式：考量同仁線上正式操作安全以及未來交接之平順度，系統徹底揚棄 GitHub Pages 與 GitHub Actions CI/CD 管線，全面改採 Google Apps Script (GAS) 原生 Web App 架構。

- 前端單檔免編譯原生掛載：前端 index.html（React 18 + Babel CDN + Tailwind CSS 單檔架構）直接整合掛載至現有 GAS 微服務專案（HtmlService.createHtmlOutputFromFile），零 Node.js 建置、零外部託管平台依賴。

- Google Workspace 企業級資安與免密碼 SSO：利用 GAS 原生權限體系，限制僅限組織內部 Google 帳號存取，杜絕原始碼與內部 API 暴露於公網之資安風險。整合 Session.getActiveUser().getEmail()，自動比對 Employees 資料庫工號，實現同仁免記密碼、單點登入（SSO）之友善體驗。

- 零技術門檻一鍵交接體制 (Turnkey Package)：未來職務異動移交時，僅需透過 Google 雲端「移轉檔案擁有權」即可無痛接軌維運，免配置開發環境與繁瑣安裝流程。

## 九、 V2.3 完工前現場營運與維運補強條款 (Pre-Completion Operational Enhancements)

### 1. 現場外部存取與行動桌面化架構

- 採用 Google Apps Script 原生 Web App 網址直接發布（Anyone 權限），不依賴第三方縮址服務；由內部 6 碼純數字 PIN 碼把關資安。

- QR Code 與手機桌面捷徑由現場使用者彈性處理；維持地端 index.html 全面開發調校完成後，最後一次性線上部署。

### 2. 雙軌解耦權限體系與人事動態管理面板

- 系統管理權限 (is_admin) 與排班業務角色 (scheduling_role) 徹底解耦。

- 系統開發者 (Admin / TORO) 負責系統總控與人事主檔維護，但在排班上為在勤 Staff，採演算法常態排班（自選休 4 天），不涉入業務審批。

- 營運高管 (Manager) 負責業務審批（大表定稿、特殊 Quota 覆蓋、調班終審）；支援多主管『模式 C：當月專責排班總召 ＋ 代理人具名備援』。

- 每位同仁有固定主屬站點 (primary_station，高管固定於 ST_ADMIN)，每個站點配置專責組長 (Leader) 統籌工作分配。

- 主管免開 Google Sheets，直接於網頁面板以 emp_id 主鍵精準增修同仁、調組、升遷及離退職 Inactive / TERM_OFF 銷假連動。

### 3. 營運審核控制台功能整合

- 納入『站點組長動態指派』：各站當月由業務主管選派 leader_emp_id。

- 納入『全年度國定假日調移計劃設定面板』：12 個月調移加減天數設定，頂部常駐全年度 120 天平帳指示燈（淨額為 0 綠燈放行）。

- 納入『工時覆核二階核決機制』：第一階站點組長 (Leader) 現場初審 -> 第二階營運主管 (Manager) 終審入庫。

### 4. 每月黃金四節拍排班時程與雙軌調班機制

- 介面採『當月現場值勤區』與『次月排班工作區』雙工作區徹底分離，解決功能堆疊問題。

- 確立 15-20-23-26 節奏：

  - 每月 15～20 日：催繳劃休期（正職自選 4 天 / PT 報班）。

  - 每月 21～22 日：演算法排班期（收單跑種子演算法、Gemini 語意微調、組長初視）。

  - 每月 23～25 日：大班表初稿預覽，開放『次月小異動復申專區』（每人限 1 次，填寫調整日期與事由/換班對象；專責經理微調裁定）。

  - 每月 26 日～月底：全案定稿鎖定（is_locked = true，封閉復申，產出美化大表與列印表，開放 .ics 與簽收回執）。

### 5. 員工個人密碼自訂與全生命週期安全配套

- 規範 6 碼純數字 PIN（喚起手機數字鍵盤，快速單手輸入，禁止弱密碼）。

- 首次登入強制變更（is_default_pin = true 強制彈窗設定新密碼）。

- 連續錯誤 5 次自動鎖定 15 分鐘防暴力破解。

- 主管後台提供一鍵救援重設（還原預設 PIN，下次登入強制重設）。

- 零明文儲存（SHA-256 加鹽雜湊）與 Audit Logs 異動具名留痕。

### 6. 現場排班營運精準防護閉環

- 班表公告確認回執（Schedule Acknowledgement）。

- 線上換班申請截止時間閘門（值勤日前 24 小時關閉線上自換）。

- 現場每日到班快查交接視圖（Daily Roster View）。

- 兼職人員 (PT) 約定天數『即時消耗警示條 (PT Quota Gauge)』：即時顯示天數進度條，滿額橘色提示、超額紅色警示，防止過度派工。

- 跨月交界日（每月 1 號）『滑動視窗無縫銜接檢驗 (Month-Border Bridge)』：20 號跑排班演算法時，強制嚴格校驗上月最後 7 天實勤數據，消除跨月連班第 7 天或班距不足 11 小時之法規黑洞。

- 勞檢合規一鍵存證報告。